## Slide 1
迭代评审与回顾会
第一轮迭代
动态人脸识别PC

## Slide 2
本轮提测功能评审

## Slide 3
提测功能评审
评审目的：验证提测功能与需求的一致性；
参与角色：技术总监、PO、开发团队、测试人员、QA；
主要环节：
  开发团队介绍本次提测功能；
  技术总监、PO、测试人员验证实现与需求的一致性；
  开发团队记录评审缺陷。

## Slide 4
回顾会准备

## Slide 5
回顾会准备

## Slide 6
回顾会议规则
产品是大家的；
每人都参与；
多说I，少说you；
对事不对人；
坦诚沟通，尊重个人意见；
不推卸责任；
认真听，多反馈。

## Slide 7
团队心得体会&成长

## Slide 8
测试团队
开发团队
团队成长
PO
我们的收获……
我们希望继续保持……

## Slide 9
建议&后续计划

## Slide 10
SO
为了更好的服务于客户；
为了更好的服务于需求方；
为了做出更牛的产品；
为了更美好的“明天”……
……
持续改进
我们可以做的更好……
我们迫切需要改善……
确定改进项，制定改进计划。改进目标避免过多，目标要具体，可测量，可实现，与其他目标相关，时间限制。

## Slide 11
需求范围：业务需求、技术需求；
验收标准：一定要单独写；
任务描述：设计类任务必须写，且抄送给关联模块负责人；
WBS分解：建议任务颗粒度在8h以内；
WBS任务估算至少是设计、实现、自测、系统测试；
自测试：缺陷需在禅道中管理；
代码走查：至少关键模块，每个迭代至少有一次代码走查；
管理：原则上非本次迭代内的任务不做，若必须增加，则需要移除相同工作量的任务。
下一次迭代关注事项